DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

# Inventário, validação, riscos e recomendações

Mapa completo do diff da feature de autenticação e usuários

Comparação: commit 2fe92e8 (HEAD) x staged files x working tree

Branch: main

Data da análise: 31 de julho de 2026

Arquivos principais: 42 arquivos no snapshot: 12 staged, 21 modificados não staged e 9 novos não rastreados

Resultado: a feature integra banco, autenticação, autorização, CRUD administrativo e rastreamento por sessão; a consolidação ainda exige cuidados de segurança e empacotamento.

# Escopo do diff

| Grupo | Quantidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| Arquivos tracked alterados | 33 | 780 inserções e 324 remoções contra HEAD |
| Arquivos novos não rastreados | 9 | 830 linhas adicionais |
| Total do snapshot | 42 | código, banco, configuração e interface |

# Mapa por área

| Área | Principais arquivos |
| --- | --- |
| Banco | schema, config, duas migrations e client Prisma |
| Autenticação | login/logout routes, auth.ts e LoginForm/useLoginForm |
| Autorização | access-levels, guards, layout, sidebar e área /usuarios |
| Usuários | GET/POST/PATCH/DELETE, validação e UsersManager |
| Rastreamento | gateway SSW, client gateway, pages e hooks |
| Dashboard | server page, DashboardContent e useDashboardData |
| Metadados | site-url, RootLayout e opengraph-image |

# Validações executadas

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| npm run lint | aprovado, com 2 warnings e 0 erros |
| tsc --noEmit | aprovado |
| git diff --check | aprovado para staged e working tree |
| npm run build | bloqueado pelo download de 5 famílias do Google Fonts |

O build chegou à compilação otimizada do Next.js. As falhas ocorreram ao buscar Fraunces, Geist, IBM Plex Mono, Inter e Source Serif 4; não foi observado erro TypeScript associado à feature.

# Matriz de riscos

| Prioridade | Risco | Consequência |
| --- | --- | --- |
| Alta | package-lock fora de sincronia | instalação reproduzível pode falhar ou instalar versões antigas |
| Alta | arquivos críticos ainda untracked | lib/auth, tela de usuários e metadados podem ficar fora do commit |
| Alta | contas iniciais em migrations | credenciais conhecidas e dados pessoais exigem rotação |
| Alta | login sem rate limit | maior exposição a força bruta |
| Média/alta | auto-rebaixamento de administrador | sistema pode ficar sem nível 1 |
| Média | sem auditoria administrativa | mudanças sensíveis não possuem histórico |
| Média | permission duplicada | id e nome podem divergir |
| Média | admin usa dashboard mock | experiência diferente dos dados reais |
| Média | hook antigo sem uso | código morto e duas fontes conceituais de autenticação |

# Recomendações de consolidação

- Atualizar package-lock.json e executar instalação limpa antes do merge.

- Adicionar e revisar todos os arquivos untracked que fazem parte da feature.

- Remover contas fixas das migrations ou exigir troca de senha imediata e secrets de implantação.

- Adicionar rate limit, atraso progressivo e logs de tentativas de login.

- Impedir que a última conta administrativa seja excluída ou rebaixada.

- Criar auditoria para CRUD, permissão e redefinição de senha.

- Eliminar useRequireCpfAuth e reduzir o armazenamento local ao que ainda for necessário.

- Adicionar testes de sessão expirada, 401/403, duplicidade, autoexclusão, CPF da sessão e fallback de destinatário.

- Executar o build em ambiente com fontes disponíveis ou hospedar as fontes localmente.